2020年度10KV双电源工程建设项目

资金绩效自评报告

一、项目概况

10KV双电源工程建设项目是保障考试过程中，考试指挥中心不停电的一项基本工程。该项目是由市长批示，并高度重视的一个项目，项目已于2019年完工，计划2020年支付款项。

- 绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的

总结10KV双电源工程建设项目实施过程中的工作成绩，发现存在的问题。通过评价，找出经费支出管理和使用方面的不足，提高认识，进一步增强经费支出管理方面的责任，优化支出结构，提高资金的使用效果。

（二）绩效评价的过程

根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》精神，市教育局主要领导召开了财务工作专题会议，由局机关班子成员与办公室、计财科全体人员和二级机构负责人参加会议。明确了工作任务、出台了工作方案。采取调查分析相关文件、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2020年10KV双电源工程建设项目基础数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2020年的预算安排等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了项目相关的实施情况。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，建立长效机制。

5.形成自评报告。

三、综合评价结论

自评得分：97分，优秀等级

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排200万元，专项用于市教育考试院建设10KV双电源。

2.项目资金因财评决算未完成，暂未使用。

3.项目资金的管理适用《市教育局专项资金管理办法》和《益阳市教育局支出管理办法》。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目达到预定目标。项目的实施保证了考试期间，考试指挥中心不因停电造成考试过程失控。

（三）绩效指标完成情况分析

1.经济性：项目在市教育局党组的领导下，按照年初预算，根据《市教育局支出管理办法》，实施事前申报审批和事后核算报账，严格控制成本支出，取消不必要开支，压实责任。但因报账过程中，发现程序缺少财评决算，未能如期支付相关款项，现国家电网公司正补办相关手续，预计2021年将完成支付。

2.效率性：项目已于2019年度完成，并经过验收。

3.有效性：项目的实施保证了考试期间，考试指挥中心不因停电造成考试过程失控。

4.可持续性：项目属于一次性到位项目，不存在可持续性。

- 存在的问题和改进措施

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告在益阳教育网公开，接受广大群众监督。

附件：项目支出绩效自评表

益阳市教育局

2021年4月14日

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 10KV双电源工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 0 | 10 | 0 | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 0 | 10 | 0 | 8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障考试期间，考试指挥中心不停电。 |  |  |  | 考试期间，考试指挥中心不停电。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：双电源工程 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：考试指挥中心不停电 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时间 | 考试期间 | 考试期间 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建设成本 | 200万元 | 财评决算未完成 | 10 | 9 | 因财评决算数据与电网公司意见有分歧，决算延缓。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：保障考试安全 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：考务工作人员满意度 | 大于90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |